Техническое задание: «Процесс подготовки отчетности кредитных организаций по форме 101: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта, на базе СУБД PostgreSQL»

МОСКВА, РОССИЯ

2026

Содержание

1.	Глоссарий	3

2.	Цели и задачи системы	3

2.1.	Постановка задачи	3

2.2.	Цели и задачи проекта	3

3.	Ограничения и допущения	3

4.	Общие требования к проекту	3

4.1.	Общее описание	4

4.2.	Ожидаемые результаты проекта	4

5.	Описание АС	4

5.1.	СУБД PostgreSQL	4

5.2.	Источник данных	4

5.3.	Аналитическая витрина	4

6.	Организация работ по реализации проекта создания ИС	5

7.	Архитектурные требования к АС	5

7.1.	Компонентная архитектура	5

7.2.	Системная архитектура решения	5

8.	Пользовательские требования	6

8.1.	Требования к функционалу	6

8.2.	Требования к интерфейсу	6

8.3.	Требования к отчетам	6

9.	Нефункциональные требования	6

9.1.	Требования по производительности	6

9.2.	Конкурентная работа	6

9.3.	Требования к объемам данных	6

10.	Требования по защите информации	6

10.1.	Требования к мерам защиты информации	6

10.2.	Требования к средствам защиты информации	6

11.	Критерии приемки и передачи системы в опытно-промышленную эксплуатацию	7

- Глоссарий

| Сокращение | Понятие |
| --- | --- |
| Автоматизированная система в защищенном исполнении | Автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в соответствии с требованиями стандартов и/или иных нормативных документов по защите информации (ГОСТ Р 51624-2000 Автоматизированные информационные системы в защищенном исполнении. Общие положения) |
| АБС | Автоматизированная банковская система |
| АС | Автоматизированная система |
| ВИ | Виртуальная инфраструктура |
| Информация | Задокументированные уникальные опыт и знания, наработанные компанией и её сотрудниками за всё время существования компании |
| УС | Учетная система бухгалтерских операций |

- Цели и задачи системы

  - Постановка задачи

Текущее состояние:

На текущем этапе процесс подготовки отчетности кредитных организаций по форме 101 строится вручную на основе данных АБС и сводится в готовую форму посредствам MS Excel.

Ручное формирование формы 101 требует значительных временных затрат сотрудников организации, а также связано с высокой долей вероятности внесения ошибочных данных на этапе подготовки.

Для решения данных проблем было предложено внедрить репликацию данных АБС в хранилище данных и построить аналитическую витрину Свод данных по форме 101: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта.

  - Цели и задачи проекта

Целью проекта является:

- Настроить репликацию данных из БД АБС в Хранилище данных.

- Построить аналитическую витрину «Форма 101: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта».

- Снижение рисков штрафов и иных санкций, возможных из-за предоставления некорректной отчетности или ее непредоставления;

- Организация процесса подготовки аналитической отчетности для финансового мониторинга банка;

- Существенное снижение трудоемкости формирования документов/отчетов;

- Ограничения и допущения

Ограничения по форме и содержанию

- Структура отчёта, состав и наименования показателей строго соответствуют установленному формату формы 101.

- В отчёт включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации.

- Расчёт показателей выполняется на основании данных бухгалтерского учёта кредитной организации в разрезе балансовых счетов Плана счетов.

- Входящие остатки определяются на начало отчётного периода, обороты – за отчётный период, исходящие остатки – на конец отчётного периода.

- Показатели приводятся в целых тысячах рублей (разделы А, Б, В, Г) и в штуках (раздел Д). Суммы в графах 3, 6, 9, 12 отражаются в рублёвом эквиваленте.

- В отчёт включаются только ненулевые значения показателей. При отсутствии данных по отдельному показателю для цифровых полей проставляется ноль, нецифровые поля не заполняются.

- Если форма отчёта содержит только нулевые показатели, отчёт не представляется, а в Банк России направляется сообщение об отсутствии соответствующих операций.

- Поля, не предусмотренные к выводу в формате отчётности, не формируются.

Требования к срокам предоставления отчётности

- Ежемесячная отчётность (на 1‑е число месяца, следующего за отчётным):

  - кредитные организации без филиалов – 3‑й рабочий день;

  - кредитные организации, имеющие филиалы, и организации с отозванной лицензией – 4‑й рабочий день.

      - Годовая отчётность (на 1 января):

  - кредитные организации без филиалов – не позднее 20 января;

  - кредитные организации с филиалами – не позднее 25 января.

- Для Сберегательного банка Российской Федерации:

  - ежемесячно – не позднее 24‑го числа месяца, следующего за отчётным;

  - годовая без заключительных оборотов – не позднее 25 января;

  - годовая с заключительными оборотами – не позднее 10 марта.

- Филиалы кредитных организаций представляют отчётность в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных для передачи отчётности территориальным учреждениям.

- Общие требования к проекту

  - Общее описание

В ходе проекта должна быть создана автоматизированная система АС «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта», которая будет обладать следующими основными функциональными возможностями:

- автоматизированный сбор и консолидация данных из исходной БД АБС в хранилище данных (витрину)

- расчёт показателей оборотной ведомости по форме 101 (входящие остатки, обороты за период, исходящие остатки) в разрезе балансовых счетов второго порядка

- учёт валютных операций через счета покрытия (рублёвый эквивалент)

- формирование итогового отчёта в формате, соответствующем требованиям ЦБ РФ (структура файла 0409101)

- возможность выгрузки отчёта за произвольный отчётный период в рамках доступных данных

- контроль целостности и актуальности данных, исключение некорректных или устаревших записей

  - Ожидаемые результаты проекта

Внедрена АС состоящая из:

- настроенного процесса репликации данных из АБС в хранилище данных;

- спроектированной витрины данных для формы 101;

- разработанного ETL-процесса (скриптов/хранимых процедур) расчёта отчётных показателей;

- сформированного прототипа отчёта по форме 101 за май 2021 года;

- Описание АС

  - СУБД PostgreSQL

    - Назначение

СУБД PostgreSQL предназначена для:

- организации хранения данных, поступающих из автоматизированной банковской системы (АБС);

- обеспечения работы аналитической витрины данных;

- выполнения аналитических запросов и формирования отчётности.

    - Требования

- поддержка ACID-транзакций;

- возможность работы с объёмами данных не менее 10 млн записей в целевых таблицах;

- наличие механизмов индексации;

- поддержка оконных функций и сложных агрегаций (OLAP);

- возможность организации репликации данных из источника (АБС);

- наличие средств резервного копирования и восстановления данных.

  - Источник данных

    - Назначение

Источником данных является автоматизированная банковская система.

    - Требования

Источник данных должен соответствовать следующим требованиям:

- непротиворечивость;

- актуальность;

- полнота;

- доступность;

- целостность ссылок.

    - Структура данных

Источник должен иметь следующую структуру данных:

- balance_dbt

- account_dbt

- restdate_dbt

- arhdoc_dbt

- currency_dbt

- crncdate_dbt

  - Аналитическая витрина

Витрина данных - таблица с достаточным, очищенным, преобразованным набором данных для решения конкретной аналитической задачи или набора подобных задач.

    - Назначение

- хранение агрегированных показателей оборотной ведомости (форма 101);

- обеспечение выгрузки отчёта в требуемом формате.

    - Требования

- единая реляционная таблица с показателями по каждому балансовому счёту второго порядка за отчётный период;

- хранение входящих/исходящих остатков, дебетовых и кредитовых оборотов;

- группировка по главам Плана счетов (А, В) и признаку счёта (актив/пассив);

- учёт валютных операций через счета покрытия (пересчёт по курсам не требуется);

- выгрузка отчёта за произвольный месяц в формате ЦБ РФ;

- время формирования отчёта за месяц – не более 5 минут;

- целостность и непротиворечивость данных.

    - Структура данных

- regn

- plan

- num_sc

- a_p

- vitg

- oitga

- oitgp

- iitg

- dt

    - Поток данных

Описание ETL-процесса:

ETL-процесс инициируется планировщиком заданий операционной системы (например, cron), который запускает хранимую процедуру в СУБД PostgreSQL. Процедура извлекает данные из таблиц-источников, агрегирует их для формирования показателей витрины и загружает результат в материализованное представление, которое и является целевой витриной данных.

- Инициатор: Планировщик заданий ОС (например, cron).

- Запуск: Автоматически, ежемесячно, в первый рабочий день после закрытия отчетного периода.

- Исполнитель: Среда выполнения хранимых процедур СУБД PostgreSQL.

- Интерфейсы взаимодействия: SQL-запросы; файловая система ОС.

- Исходные данные: Таблицы balance_dbt, account_dbt, restdate_dbt, arhdoc_dbt.

- Условия отбора: Данные за отчетный месяц: для остатков – записи на начало и конец периода, для оборотов – проводки за период.

- Трансформация: Агрегация остатков и оборотов по балансовым счетам второго порядка.

- Формат хранения результата: Материализованное представление (Materialized View) в схеме dm.

- Контроль записи: Логирование даты расчета, количества обработанных записей и суммы контрольных итогов (актив = пассив). При ошибках – откат транзакции и уведомление администратора.

Данные реплицируемые в аналитическую витрину должны соответствовать следующим требованиям:

- данные за отчётный период должны быть полными и непротиворечивыми;

- входящие остатки на начало периода должны совпадать с исходящими остатками за предыдущий период (при последовательном расчёте);

- итог актива должен равняться итогу пассива;

- исключено наличие записей, ссылающихся на несуществующие счета.

    - Мэппинг данных

- Организация работ по реализации проекта создания ИС

Реализация работ по проекту создания АС выполняется в 2 стадии:

1-я стадия:

- обследование, сбор требований и условий создания АС, формирование финального ТЗ на систему в целом, с учетом требований по безопасности;

- разработка и внедрение информационного ресурса (ИР) с ограниченным функционалом (прототип).

2-я стадия:

- проектирование АС;

- закупка дополнительных компонент программно-аппаратного комплекса АС, их установка и наладка (указанные работы и необходимая закупка компонент программно-аппаратного комплекса выполняются на стороне Заказчика);

- разработка прикладного программного обеспечения АС с реализацией полного состава функциональных требований;

- опытная эксплуатация АС;

- перевод АС в промышленную эксплуатацию.

- Архитектурные требования к АС

  - Компонентная архитектура

Архитектура АС должна строиться на модульном принципе, обеспечивающем возможность расширения и модернизации его подсистем таким образом, чтобы модификация одной из подсистем оказывала минимальное воздействие на остальные.

  - Системная архитектура решения

Системная архитектура АС должна быть разработана на этапе проектирования. При проектировании архитектуры АС должно быть учтены следующие требования:

- режим круглосуточного функционирования;

- возможность наращивания мощности системы при необходимости;

- модульность, взаимозаменяемость и возможность последующего масштабирования для улучшения характеристик;

- возможность осуществления непрерывного централизованного управления и контроля.

- Пользовательские требования

  - Требования к функционалу

Система АС «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта» должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- разграничение прав доступа;

- автоматическое формирование отчёта по форме 101 за выбранный отчётный период;

- расчёт показателей (входящие/исходящие остатки, дебетовые и кредитовые обороты) по балансовым счетам второго порядка с группировкой по главам Плана счетов и признаку счёта (актив/пассив);

- учёт валютных операций через счета покрытия без пересчёта по курсам;

- выгрузку отчёта в файл формата DBF;

- включение в отчёт только ненулевых показателей; при их отсутствии – отправка сообщения об отсутствии операций;

- логирование событий;

- уведомление главного бухгалтера о готовности отчёта (при наличии настроенных каналов);

- обработку ошибок (отсутствие данных, сбой соединения, недостаточные права) с выводом понятного сообщения пользователю.

- Нефункциональные требования

  - Требования по производительности

- время формирования витрины за отчётный месяц – не более 30 минут;

- время отклика при просмотре сформированной витрины – не более 5 секунд;

- время выгрузки отчёта в файл DBF – не более 5 минут;

- обработка исходных данных: не менее 3,5 млн записей в таблице остатков и 2 млн записей в таблице операций;

- допустимое время простоя системы (MTD) для процесса формирования отчётности – не более 4 часов.

  - Конкурентная работа

В момент ввода в эксплуатацию в системе будет работать порядка 30 пользователей.

  - Требования к объемам данных

Требования к объёму данных не предъявляются.

- Требования по защите информации

Требования к создаваемой системе АС выдвигаются на основании действующих в РФ нормативных, правовых, руководящих документов и национальных стандартов по информационной безопасности.

АС не является государственной информационной системой.

  - Требования к мерам защиты информации

- Разграничение доступа – ролевая модель (администратор, аналитик, наблюдатель), аутентификация по паролю.

- Регистрация событий – логирование входа/выхода, запуска ETL, формирования отчётов. Хранение журналов – не менее 1 года.

- Антивирусная защита – использование антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях.

- Резервное копирование – ежедневное копирование витрины и настроек ETL. Восстановление – не более 24 часов.

- Защита каналов связи – шифрование (SSL/TLS) при передаче данных по сети.

- Физическая безопасность – размещение оборудования в помещениях с ограниченным доступом.

  - Требования к средствам защиты информации

    - Средства защиты информации от НСД

Дополнительные требования

Требования по проведению специальных исследований, специальных проверок оборудования не предъявляются.

Требования по защите информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок в АС не предъявляются.

Требования по защите информации от утечки по акустическим и виброакустическим каналам АС не предъявляются.

- Критерии приемки и передачи системы в опытно-промышленную эксплуатацию

- Система должна быть реализована в соответствии с ТЗ и соответствовать функциональным и не функциональным требованиям.

- Система должна отвечать требованиям по производительности.

- Критерии приемки описываются в отдельном документе – Программе и методике испытаний.

Приложение А

ER диаграмма источника данных

Приложение Б

ER диаграмма аналитической витрины

Приложение В

SQL запросы

(выборка данных из источника для формирования формы 101)

Приложение Г

Прототип аналитической витрины